АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.03.2022 № 39-р

307910 Курская область, сл. Белая

| О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Беловского района Курской области от 17.03.2022 №34-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации комплекса мероприятий по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Приказом Федерального архивного агенства от 02.03.2020г.№24 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», во исполнение пункта 1.2 протокольного решения № 1 от 26 января 2022 года по итогам семинара-совещания по вопросу повышения роли муниципальных архивов в пополнении Архивного фонда Курской области и обеспечении его сохранности:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Беловского района Курской области от 17.03.2022  №34-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации комплекса мероприятий по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве»:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по реализации комплекса мероприятий по обеспечению сохранности документов, находящихся в муниципальном архиве изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Управляющего делами Администрации Беловского района Курской области Шепелева А.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Беловского района Курской области

от 31.03.2022 № 39-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации комплекса мероприятий по обеспечению сохранности документов,

находящихся на хранении в муниципальном архиве

| № | Стратегическая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Общий срок реализации | Результат выполнения стратегической задачи | Тактическая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Конкретный срок реализации | Операционные задачи | Срок выполнения / ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сохранности документов архивного отдела в соответствии с нормативными режимами и оптимальными условиями хранения |
| 1. | Обследование помещения, в котором расположено архивохранилище архивного отдела (далее АО) | Управляющий делами Администрации Беловского района - Шепелев А.В., начальник архивного отдела Кайдашова Е.А. | 5 месяцев | Составление акта по результатам обследования | Провести комиссионное обследование помещения, в котором расположено архивохранилище архивного отдела |  | до 01.09.2022 | Составление акта о соответствии помещения архивохранилища требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 | Архивный отдел Администрации Беловского района Управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи и транспорта |
| 2 | Предоставление архивному отделу дополнительного помещения | Управляющий делами Администрации Беловского района - Шепелев А.В., начальник архивного отдела Кайдашова Е.А. |  |  | Проведение мероприятий по предоставлению архивному отделу Администрации Беловского района дополнительного помещения для размещения архивохранилища |  | до 01.09.2022 | Согласование вопроса с ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области о передаче в безвозмездное пользование части нежилого помещения в здании, расположенном по адресу: Курская область, Беловский район, сл. Белая, Советская пл.2 | Отдел по земельным отношениям и муниципальному имуществу Администрации Беловского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение соглашения о передаче части помещения в безвозмездное пользование | Отдел по земельным отношениям и муниципальному имуществу Администрации Беловского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составление акта о соответствии предоставленного помещения требованиям Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 | Отдел организационной работы Администрации Беловского района Архивный отдел Консультант по правовой работе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение архивных стеллажей и документов в дополнительном помещении | Архивный отдел Администрации Беловского района |
| 3. | Оборудование помещения архивохранилища системой вентиляции и дверями повышенной технической укрепленности | Управляющий делами Администрации Беловского района - Шепелев А.В., начальник архивного отдела Кайдашова Е.А. | 3 месяца | Приобретение необходимых товаров для обеспечения нормативного режима хранения архивных документов Установка кондиционеров в здании и помещениях архива | Провести мероприятия по осуществлению закупок на выполнение работ по ремонту дверей и системы вентиляции помещения архивохранилища |  | июнь-июль 2022 |  | Отдел муниципальных закупок Администрации Беловского района Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Беловского района |
| Направление 2. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы архивного отдела |
| 1. | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы архивного отдела |  | 6 месяцев | Приобретение необходимых товаров и услуг для обеспечения нормативного режима хранения архивных документов | Предоставление финансовых средств, для проведения закупки металлических стеллажей, коробов для картонирования документов и товаров, необходимых для осуществления деятельности архивного отдела |  | Июль-август 2022 |  | Отдел муниципальных закупок Администрации Беловского района Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Беловского района |
|  |  |  |  |  | Проведение мероприятий по осуществлению закупок |  | Июль-август 2022 |  | Отдел муниципальных закупок Администрации Беловского района Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Беловского района |
|  |  |  |  |  | Сборка металлических стеллажей, фактическое размещение архивных документов, осуществление ежедневной работы архивного отдела |  | Июль-август 2022 |  | Ответственное лицо - по результатам проведения закупок Архивный отдел |

# Footnotes

Выполнение стратегических задач может осуществляться одновременно;

Данный срок предусмотрен с учетом действующего законодательства в случае его регламентации;

Данный срок устанавливается с учетом особенностей работы конкретного муниципального района;

Операционные (пошаговые) задачи расписываются каждым районом самостоятельно с учетом кадровой и функциональной загрузки, перечисленные в шаблоне задачи не являются исчерпывающими.